Projet PHP
Maxime Hilberer - Valentin Lecerf - Robert Tsoumbou - Kevin Porez - Edouard Guegain

# Idées de départ
## Brainstorming
GIT → https://github.com/relaxuh/projets3
BDD (connexions, ordonnances, médicaments)
rappels (médicaments, ordonnance)
gestion de stock de médicaments
entreprises pour les déplacements (mise en contact)
entreprises plus générales (service – entreprise – contact )
MVC

## Base de données

Membres	- ordonnances – association - médicaments
|
     rappels

- ville - entreprise – services

# Répartition du travail
## Par personne
Séance	Membres	Tâche
Lundi 12 Décembre / 8H - 12H30	Maxime	Brainstorming, base de donnée, conception
	Valentin	Brainstorming, maquettage
	Robert	Brainstorming, maquettage
	Kevin	Brainstorming, base de données
	Edouard	Brainstorming, notes, conception
Lundi 12 Décembre / 13H30-15H	Maxime	Réalisation d’une partie du site
	Valentin	Réalisation d’une partie du site
	Robert	Réalisation d’une partie du site
	Kevin	Réalisation d’une partie du site
	Edouard	Réalisation d’une partie du site
Mardi 13 Décembre / 8H - 12H30	Maxime	Module de connexion
	Valentin	CSS
	Robert	CSS, modules globaux
	Kevin	Listage des services
	Edouard	Connection (base de donnée)